**Preparado por:** Víctor Manuel Morales Cedillos

**Proyecto:** Gestión de RRHH

**Área:** Recursos Humanos

**Fecha:** Del 12 al 18 de marzo

**Periodo:** Semana 2 de 14

# Recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de los Recursos | Tiempo Planeado | Tiempo Ejecutado |
| Juan Ronaldo Lemus Quevedo | 8 | 8 |
| Victor Manuel Morales Cedillos | 16 | 16 |
| Total Horas Acumuladas | 24 | **24** |

# Retrasos del Proyecto - Cuantificación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Días/ hrs hombre en la semana | Acumulado del Proyecto |
| Imputables a Tecnología | N/A | N/A |
| Imputables al Negocio / Operaciones | N/A | N/A |

# Inconvenientes (Actividades con Retrasos, preocupaciones,riesgos con probabilidad de ocurrencia muy alta) – Planes de Acción

1. Un colaborador del equipo se enfermó.

# Logros de la semana

1. Documento de Inicio de Proyecto
2. Se definió el módelo financiero
3. Stakeholder Register
4. Project Charter

# Planes para la próxima semana y fecha de entrega (ambientes, usuarios, permisos, recursos, contactos)

1. Desarrollo del Project para la proyección del proyecto 02/04/2018
2. Definición de Sprints 06/04/2018

# Comentarios Adicionales

1. Queda pendiente definir los roles del equipo.

Firmas:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juan Diego Pérez López**

**Gerente General**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Víctor Manuel Morales Cedillos**

**Coordinador del Proyecto**