**Preparado por:** Víctor Manuel Morales Cedillos

**Proyecto:** Gestión de RRHH

**Área:** Recursos Humanos

**Fecha:** Del 2 al 8 de abril

**Periodo:** Semana 5 de 14

# Recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de los Recursos | Tiempo Planeado | Tiempo Ejecutado |
| Juan Ronaldo Lemus Quevedo | 36 | 30 |
| Victor Manuel Morales Cedillos | 42 | 31 |
| Total Horas Acumuladas | 78 | **61** |

# Retrasos del Proyecto - Cuantificación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Días/ hrs hombre en la semana | Acumulado del Proyecto |
| Imputables a Tecnología | N/A | N/A |
| Imputables al Negocio / Operaciones | N/A | N/A |
| Imputable a los colaboradores | 9 | 9 |

# Inconvenientes (Actividades con Retrasos, preocupaciones,riesgos con probabilidad de ocurrencia muy alta) – Planes de Acción

1. Un colaborador tuvo que salir de viaje. Se repondrá el tiempo los fines de semana.

# Logros de la semana

1. Desarrollo del Project para la proyección del proyecto
2. Definición de Sprints
3. Adelanto del prototipo de la aplicación
4. Definición de los Roles del equipo
5. Definición de la Entidad Relación del Sistema

# Planes para la próxima semana y fecha de entrega (ambientes, usuarios, permisos, recursos, contactos)

1. Definir los Sprint siguientes 10/04/2018
2. Planificar la siguiente reunión con el cliente 13/04/2018
3. Adelanto del prototipo de la aplicación para la primera fase 04/05/2018

# Comentarios Adicionales

1. N/A

Firmas:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juan Diego Pérez López**

**Gerente General**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Víctor Manuel Morales Cedillos**

**Coordinador del Proyecto**