**Preparado por:** Víctor Manuel Morales Cedillos

**Proyecto:** Gestión de RRHH

**Área:** Recursos Humanos

**Fecha:** Del 16 al 22 de abril

**Periodo:** Semana 7 de 14

# Recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de los Recursos | Tiempo Planeado | Tiempo Ejecutado |
| Juan Ronaldo Lemus Quevedo | 36 | 36 |
| Victor Manuel Morales Cedillos | 36 | 36 |
| Total Horas Acumuladas | 72 | **72** |

# Retrasos del Proyecto - Cuantificación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Días/ hrs hombre en la semana | Acumulado del Proyecto |
| Imputables a Tecnología | N/A | N/A |
| Imputables al Negocio / Operaciones | N/A | N/A |

# Inconvenientes (Actividades con Retrasos, preocupaciones,riesgos con probabilidad de ocurrencia muy alta) – Planes de Acción

1. N/A

# Logros de la semana

1. Definición de los Sprints
2. Se realizó reunión con cliente para presentar adelantos y prototipo avanzado
3. Se siguió desarrollando el prototipo en base a la reunión con el cliente.

# Planes para la próxima semana y fecha de entrega (ambientes, usuarios, permisos, recursos, contactos)

1. Realizar los diagramas de flujo del sistema actual y del nuevo 24/04/2018
2. Realizar diagramas UML 25/04/2018
3. Realizar pruebas del prototipo 27/04/2018

# Comentarios Adicionales

1. N/A

Firmas:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juan Diego Pérez López**

**Gerente General**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Víctor Manuel Morales Cedillos**

**Coordinador del Proyecto**