**Preparado por:** Víctor Manuel Morales Cedillos

**Proyecto:** Gestión de RRHH

**Área:** Recursos Humanos

**Fecha:** Del 23 al 29 de abril

**Periodo:** Semana 8 de 14

# Recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de los Recursos | Tiempo Planeado | Tiempo Ejecutado |
| Juan Ronaldo Lemus Quevedo | 42 | 42 |
| Victor Manuel Morales Cedillos | 42 | 42 |
| Total Horas Acumuladas | 84 | **84** |

# Retrasos del Proyecto - Cuantificación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Días/ hrs hombre en la semana | Acumulado del Proyecto |
| Imputables a Tecnología | N/A | N/A |
| Imputables al Negocio / Operaciones | N/A | N/A |

# Inconvenientes (Actividades con Retrasos, preocupaciones,riesgos con probabilidad de ocurrencia muy alta) – Planes de Acción

1. N/A

# Logros de la semana

1. Se terminó toda la documentación del proyecto
2. Se rralizaron los diagramas de flujo del sistema actual y del nuevo
3. Se realizaron diagramas UML
4. Se realizar pruebas del prototipo

# Planes para la próxima semana y fecha de entrega (ambientes, usuarios, permisos, recursos, contactos)

1. Desarrollo del sistema en base al prototipo 18/05/2018

# Comentarios Adicionales

1. N/A

Firmas:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juan Diego Pérez López**

**Gerente General**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Víctor Manuel Morales Cedillos**

**Coordinador del Proyecto**